## Slide 1
2021
2021
Today
Semaine 1
2
3
5
8
9
10
2021
11 days
100%
CONCEIVE
28 Sep – 19 Oct
3 days
5/19 - 5/23
Tâches
5 days
5/24 - 5/28
3 days
5/29 - 6/2
11 days
65%
DESIGN
08 Nov – 07 Dec
2 days
6/3 - 6/4
3 days
6/5 - 6/9
5 days
6/10 - 6/16
1 day
6/17
11 days
15%
IMPLEMENT
03 Jan – 25 Jan
4 days
6/18 - 6/23
4 days
6/24 - 6/29
3 days
6/30 - 7/3
5 days
Tests
0 days
Opérationnel
Rencontre 1
Mardi 28 Sep
Rencontre 2
Mardi 04 Oct
Rencontre 5
Mardi 09 Nov
Rencontre 9
Rencontre 12
Rencontre 3
Mardi 11 Oct
Rencontre 4
Mardi 18 Oct
4
6
7
11
12
Rencontre 6
Rencontre 7
Rencontre 8
Rencontre 10
Rencontre 11
Mardi 18 Jan
Mardi 11 Nov
Mardi 07 Dec
Mardi 29 Nov
Mardi 23 Nov
Mardi 04 Jan
Mardi 25 Jan
DIAGRAMME PROJET DU GROUPE GTR
Tâches
Tâches
Tâches
Tâches
Tâches
Tâches
Tâches